Documento riservato — Ad uso esclusivo del Dirigente Scolastico

GUIDA OPERATIVA

Messa in produzione del sito web del Convitto

Quattro adempimenti — nessuno tecnico per la Dirigenza

Redatta da Michele Gaggiano — Responsabile Tecnico — 29 Maggio 2026   v3

# Stato attuale e obiettivo

Il sito web del Convitto è completamente sviluppato e funzionante. È accessibile in fase di staging al seguente indirizzo:

https://computeaching2-cell.github.io/convitto-costaggini/

Per diventare sito istituzionale definitivo sono necessari quattro adempimenti amministrativi e un passaggio preliminare di regolarizzazione della titolarità del repository. Nessuno richiede competenze tecniche avanzate.

| # | Adempimento | Responsabile | Urgenza |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Regolarizzazione titolarità repository GitHub | DS Barbonetti + Gaggiano | 🟠 Prima del go-live |
| 1 | Dominio istituzionale .edu.it | DS Barbonetti → Argo | 🔴 Priorità assoluta |
| 2 | Dichiarazione accessibilità AGID | DS Barbonetti + Gaggiano | 🟡 Entro 30 gg dal go-live |
| 3 | DPA GitHub e Registro dei Trattamenti | Segreteria + DS | 🟡 Entro 30 gg dal go-live |
| 4 | Protocollazione atto di incarico | Segreteria | 🟢 Entro fine a.s. |

⚠️  ADEMPIMENTO PRELIMINARE 0 —  Titolarità istituzionale del repository GitHub

🚨 Problema attuale Il repository del sito del Convitto è ospitato sull’account GitHub personale dell’Educatore Gaggiano (computeaching2), registrato con un indirizzo Gmail privato. La scuola non ha accesso diretto al repository: se l’Educatore Gaggiano cessasse l’incarico, il sito rimarrebbe nella sua sfera personale, non in quella istituzionale. Perché è un problema burocratico: un sito istituzionale di una PA deve essere nella disponibilità dell’ente, non di un singolo dipendente. Questo vale indipendentemente dal fatto che il dominio .edu.it sia intestato alla scuola: il dominio punta al repository, ma il repository non appartiene alla scuola. ✅ Soluzione: creare un account GitHub intestato alla scuola, trasferire il repository, aggiornare il CNAME. La procedura dettagliata è nella sezione seguente.

## Procedura — Creazione account GitHub istituzionale e trasferimento repository

Questa procedura si esegue una volta sola. Richiede circa 20 minuti e non interrompe il funzionamento del sito durante il trasferimento.

FASE A — Creare l’account GitHub istituzionale

| 1 | Aprire GitHub e creare un nuovo account Andare su https://github.com/signup da un browser. Utilizzare l’indirizzo email istituzionale della scuola: rirh010007@istruzione.it Scegliere un nome utente che identifichi chiaramente l’istituto, ad esempio: ipsseoa-costaggini Completare la verifica email cliccando sul link che GitHub invierà alla casella istituzionale. |
| --- | --- |

| 2 | Comunicare le credenziali all’Educatore Gaggiano Una volta creato l’account, il DS Barbonetti comunica a Gaggiano: - il nome utente scelto (es. ipsseoa-costaggini) - conferma che l’account è attivo e verificato Gaggiano eseguirà i passi successivi (Fasi B e C) in autonomia. |
| --- | --- |

FASE B — Trasferire il repository (eseguita da Gaggiano)

| 3 | Accedere al repository attuale su GitHub Gaggiano accede al proprio account GitHub personale (computeaching2) e apre il repository: computeaching2-cell/convitto-costaggini |
| --- | --- |

| 4 | Avviare il trasferimento del repository - Cliccare su Settings (in alto a destra nel repository) - Scorrere fino in fondo alla pagina fino alla sezione Danger Zone - Cliccare su Transfer (pulsante rosso “Transfer ownership”) - Nel campo New owner inserire il nome del nuovo account: ipsseoa-costaggini - Nel campo di conferma digitare il nome completo del repository: computeaching2-cell/convitto-costaggini - Cliccare su I understand, transfer this repository |
| --- | --- |

| 5 | Accettare il trasferimento dall’account istituzionale GitHub invierà un’email all’indirizzo rirh010007@istruzione.it con un link di conferma. Il DS Barbonetti (o chi gestisce quella casella) clicca sul link per accettare il trasferimento. Il repository passa definitivamente sotto l’account istituzionale. |
| --- | --- |

FASE C — Aggiornare GitHub Pages e verificare (eseguita da Gaggiano)

| 6 | Attivare GitHub Pages sul nuovo account Nel repository trasferito (ora sotto ipsseoa-costaggini), andare su Settings → Pages. Verificare che il source sia impostato su Deploy from a branch — branch main, cartella / (root). Salvare. GitHub Pages si riattiva automaticamente. |
| --- | --- |

| 7 | Aggiornare il CNAME nel repository Aprire il file CNAME nella root del repository e verificare che contenga esattamente: convitto.alberghierorieti.edu.it Se il file non esiste, crearlo con quel contenuto. Questo sarà necessario dopo che Argo avrà configurato il DNS. |
| --- | --- |

| 8 | Verificare il funzionamento Il nuovo URL di staging sarà: ipsseoa-costaggini.github.io/convitto-costaggini/ Verificare che il sito sia raggiungibile. Da questo momento il dominio .edu.it (quando attivato da Argo) punterà al repository istituzionale, non a quello personale. |
| --- | --- |

💡 Nota: il vecchio URL computeaching2-cell.github.io/convitto-costaggini non funzionerà più dopo il trasferimento. Questo non è un problema: nessun documento ufficiale punta a quell’indirizzo, e il dominio .edu.it sarà l’unico indirizzo comunicato all’esterno.

ADEMPIMENTO 1 — Dominio .edu.it

Normativa: D.Lgs. 82/2005 art. 57-bis; Circolare AgID n. 2/2017

Chi lo fa: Il Dirigente Scolastico invia l’email ad Argo

Tempi: 2–5 giorni lavorativi dalla risposta di Argo

## Passo 1 — Contattare Argo

Accedere al pannello Argo della scuola (Argo ScuolaNext), sezione Assistenza, e aprire un ticket. In alternativa: https://www.argofab.it/index.php/it/assistenza

Il testo completo dell’email pronta per l’invio è disponibile nel dossier HTML nella sezione ⚡ Go-live sito + email Argo (voce A del menu Adempimenti pendenti).

## Passo 2 — Dati tecnici della configurazione

- Sottodominio richiesto: convitto.alberghierorieti.edu.it

- Tipo record DNS: CNAME

- Valore (destinazione): ipsseoa-costaggini.github.io   ⚠️ da aggiornare dopo il trasferimento del repository

- TTL suggerito: 3600

⚠️ Attenzione: se il trasferimento del repository (Adempimento 0) non è ancora avvenuto al momento dell’invio dell’email ad Argo, il valore CNAME da comunicare è temporaneamente computeaching2-cell.github.io. Sarà possibile aggiornarlo in seguito, ma è preferibile risolvere prima la titolarità.

## Passo 3 — Dopo la risposta di Argo

Quando Argo conferma, inoltrare la risposta a michele.gaggiano@alberghierorieti.it. L’Educatore Gaggiano attiverà il dominio su GitHub Pages entro poche ore.

ADEMPIMENTO 2 — Dichiarazione di Accessibilità AGID

Normativa: Legge 4/2004; D.Lgs. 106/2018; Direttiva UE 2016/2102

Chi lo fa: DS Barbonetti (SPID) + Educatore Gaggiano per la parte tecnica

Quando: DOPO l’attivazione del dominio .edu.it — entro 30 giorni

Scadenza annuale: entro il 23 settembre di ogni anno

⚠️ Attenzione: Il portale AGID non accetta dichiarazioni per siti su github.io. Il dominio .edu.it è prerequisito indispensabile.

Aprire form.agid.gov.it e autenticarsi con SPID del Dirigente Scolastico. Tutti i testi da copiare sono nel documento “Dichiarazione Accessibilità AGID — Istruzioni v2”.

ADEMPIMENTO 3 — DPA GitHub e Registro dei Trattamenti GDPR

Normativa: GDPR Reg. UE 2016/679, artt. 28 e 30

Chi lo fa: Segreteria (voce nel Registro) + DS per presa d’atto del DPA

Quando: Entro 30 giorni dal go-live

## Cosa sono i “log del server” e dove si trovano

Non li vede nessuno, e non è necessario farlo. Ogni volta che un utente visita una pagina del sito, i server di GitHub registrano automaticamente dati tecnici minimi: l’indirizzo IP del visitatore e il timestamp della richiesta HTTP. Si tratta di un’operazione tecnica intrinseca a qualsiasi server web, svolta da GitHub in modo autonomo per finalità di sicurezza e anti-abuso. La scuola non ha accesso diretto a questi log, non li raccoglie e non li gestisce. Li indica nel Registro dei Trattamenti perché esistono per forza tecnica e perché il GDPR richiede che ogni trattamento — anche quelli svolti da un responsabile esterno — sia documentato.

## Perché si può nominare GitHub come Responsabile ex art. 28 senza preventivo assenso

Il GDPR (art. 28) richiede che il titolare nomini il responsabile del trattamento esterno con un contratto scritto. GitHub ha risolto questo in modo standard per tutti gli utenti: il GitHub Data Protection Agreement (DPA) è un contratto pubblico, già accettato automaticamente nel momento in cui la scuola crea l’account GitHub e usa GitHub Pages. Non serve nessuna firma separata. Indicare GitHub come Responsabile ex art. 28 nel Registro è quindi non solo lecito ma doveroso, perché rispecchia un rapporto contrattuale già esistente. Riferimento: github.com/customer-terms/github-data-protection-agreement

## Voce da inserire nel Registro dei Trattamenti

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Attività di trattamento | Pubblicazione del sito web istituzionale del Convitto annesso |
| Finalità | Comunicazione istituzionale, orientamento, modulistica digitale |
| Titolare del Trattamento | IPSSEOA “R. A. Costaggini” — C.F. 80008130579 — Via dei Salici 62, Rieti |
| Responsabile ex art. 28 | GitHub, Inc. (Microsoft Corporation) — DPA: github.com/customer-terms/github-data-protection-agreement |
| Base giuridica trasf. extra-UE | Clausole Contrattuali Standard UE (SCC) — GitHub DPA |
| Dati trattati | Log tecnici del server generati automaticamente da GitHub: indirizzi IP dei visitatori e timestamp delle richieste HTTP. Nessun dato personale raccolto attivamente dal sito o dalla scuola. |
| Misure di sicurezza | HTTPS obbligatorio (TLS), nessun cookie di profilazione, nessun dato sensibile nel codice sorgente |
| Responsabile Tecnico interno | Educatore Michele Gaggiano — michele.gaggiano@alberghierorieti.it |

ADEMPIMENTO 4 — Protocollazione Atto di Incarico

- Stampare il documento “Atto di Incarico — Responsabile Tecnico Gaggiano v4”

- Farlo firmare dal Dirigente Scolastico prof. Barbonetti

- Farlo firmare dall’Educatore Gaggiano

- Farlo visionare e firmare per presa d’atto dalla prof.ssa Mazzeo

- Assegnare numero di protocollo al documento firmato

- Archiviarlo nel fascicolo personale dell’Educatore Gaggiano

# Riepilogo operativo

| # | Azione | Responsabile | Tempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Creazione account GitHub istituzionale + trasferimento repository | DS Barbonetti + Gaggiano | Prima del go-live |
| 1 | Email ad Argo per il dominio DNS | DS Barbonetti | Immediato |
| 2 | Attivazione dominio su GitHub Pages | Educatore Gaggiano | 2–5 gg da risposta Argo |
| 3 | Rimozione disclaimer dal footer | Educatore Gaggiano | Automatica al go-live |
| 4 | Dichiarazione accessibilità AGID | DS + Gaggiano | Entro 30 gg dall’attivazione |
| 5 | Voce Registro Trattamenti (DPA GitHub) | Segreteria | Entro 30 gg dall’attivazione |
| 6 | Protocollazione atto di incarico | Segreteria | Entro fine a.s. 2025/26 |

# Cosa non richiede alcun intervento

Tutto il resto è già operativo e configurato:

- ✅ Password admin hashata SHA-256 — nessuna password in chiaro nel codice

- ✅ Rate limiting — blocco dopo 3 tentativi errati per 60 secondi

- ✅ Supabase Row Level Security — database protetto, server EU (Francoforte)

- ✅ SMTP Gmail istituzionale — email transazionali senza servizi terzi

- ✅ Area Riservata Famiglie — login sicuro, OTP, dashboard dati, reset password

- ✅ HTTPS — certificato Let’s Encrypt automatico

- ✅ WCAG 2.1 AA — HTML semantico, aria-label, skip link, alt su tutte le immagini

- ✅ GDPR — nessun cookie di profilazione, chatbot locale, privacy policy pubblicata

- ✅ Google Translate — consenso esplicito richiesto prima dell’attivazione

Redatta da: Educatore Michele Gaggiano — IPSSEOA “R. A. Costaggini” — Rieti — 29 Maggio 2026